В. А.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ХВОРОСТЯНСКИЙ АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКУРОВКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2/1 от «23» января 2014 г.

Об утверждении Долгосрочной муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка» на 2014 - 2018 годы

В соответствии с Федеральным  законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Самарской области от 04.04.2013года №136 «Об утверждении Распределения в 2013 году местным бюджетам субсидий за счет бюджетных ассигнований дорожного фонда Самарской области, предусмотренных областной целевой программой «Модернизация и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на 2009-2015годы», Уставом сельского поселения Новокуровка, на основании решения Собрания представителей № 71 от 22 января 2014 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Утвердить Долгосрочную муниципальную программу «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка» на 2014 - 2018 годы согласно  Приложения.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Новокуровка», разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Новокуровка http://novokurovka.tk/ в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава  сельского поселения

Новокуровка                                                          				 С.А.  Гущина

Долгосрочная муниципальная программа

"Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения  на территории муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка» на 2014 - 2018 годы"

| Цель Программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования автомобильных дорог местного значения; обеспечение социально-экономических интересов муниципального образования; определение стратегии развития дорог местного значения, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации. |
| --- | --- |
| Основные задачи Программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующих автомобильных дорог местного значения; обеспечение населенных пунктов автомобильными дорогами общего пользования местного значения; совершенствование и развитие сети основных автомобильных дорог местного значения и улучшение их инженерного обустройства; |
| Входящие в состав Программы разделы, проекты, мероприятия | Строительство и реконструкция автомобильных дорог местного значения; содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения; ремонт мостов автомобильных дорог населенных пунктов муниципального образования; разработка концепции развития дорожного хозяйства муниципального образования на 2014-2018 годы; оценка эффективности проводимых мероприятий. |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе, с указанием источников финансирования | Всего по Программе (средства местного бюджета) – 9438,39 тысяч рублей, в том числе: 2014 год – 546,2 тысяч рублей на ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием по ул. Центральной с. Елань 186 м., 557,2 тысяч рублей на асфальто бетонную площадку 17х33 с.Новокуровка ул. Советская (центральная площадь). 2015 год – 1305,99 тыс. рублей на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Молодёжной от ул.Советской с.Новокуровка 1,214 кв.м 2016 год – 828,06 тысяч рублей на ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием по ул. Центральной с. Елань 400 м., 861,00 тысяч рублей на ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием по ул. Гражданской с. М-Лебяжье 500 м., 650,00 тысяч рублей на ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием по ул. Молодежная – 300 м. 2017 год -650,00 тысяч рублей на ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием по ул. Хлебная ст. Чагра 300 м., 1511,00 тысяч рублей на ремонт грунтощебеночного покрытия в с. Михайло-Лебяжье по ул. Советская 800 м., 650,00 тысяч рублей на ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием по ул. Гражданская 300 м. 2018 год - 1468,28 тысяч рублей на ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием с. Новокуровка (Судбище) 500 м., 781,72 тысяча рублей на ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием по ул. Спортивной с. Новокуровка 266 м., |
| Показатели: социальная эффективность, бюджетная эффективность, экономическая эффективность | К наиболее значимым социально-экономическим результатам развития сети автомобильных дорог муниципального образования относятся следующие: снижение общей аварийности на автомобильных дорогах местного значения; снижение количества обращений в органы местного самоуправления муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка» о неудовлетворительном состоянии местных автомобильных дорог; установление и достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка» по уменьшению доли автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям. |
| Целевые задания Программы | Повышение доли протяженности местных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям: - ремонт автомобильных дорог – 4748 км. + 561 м2, в том числе: 2014 год – 186 м, + 561 м 2 (центральная площадь) 2015 год – 1214 м. 2016 год – 1200 м. 2017 год – 1400 м. 2018 год – 766 м. |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральный закон от 10.12.1995г. №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», областная целевая программа "Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Самарской области на 2009 - 2015 годы", утвержденная постановлением Правительства Самарской области от 01.10.2008 №399, районная целевая программа «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Хворостянском районе на 2009-2015 годы» |
| Разработчик программы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка». |
| Срок разработки Программы | 4 квартал 2013 г. |
| Участники Программы | Администрация муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка», организации, осуществляющие строительство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог в соответствии с законодательством |
| Руководитель Программы | Глава сельского поселения Новокуровка |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет Глава администрации, специалисты администрации предоставляют отчеты о ходе выполнения (итогах выполнения) Программы ежегодно на сессии Совета муниципального образования. |

1. Анализ состояния дорожной сети и дорожного хозяйства муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка»

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - местные автомобильные дороги) на 1 января 2013 года составляет 99,3 км, в том числе 18,1 км – дороги  асфальтовое покрытие, 81,3 км - дороги грунтовые и составляют уличную сеть сельских населенных пунктов сёл Новокуровка,  Елань, Михайло-Лебяжье, ст. Чагра.

Основные местные автомобильные дороги выполняют связующие функции между улицами и отдельными объектами населенных пунктов.

В соответствии с ГОСТ Р 52398 «Классификация автомобильных дорог, основные параметры и требования» дороги общего пользования поселения относятся к классу автомобильных дорог «Дорога обычного типа (не скоростная дорога)» с категорией V и VI.  Для V и VI категории предусматривается  количество полос – 1, ширина полосы 4,5 метра. Для обеих категорий разделительная полоса не требуется, допускается пересечение в одном уровне с автомобильными дорогами, велосипедными и пешеходными дорожками, с железными дорогами и допускается доступ на дорогу с примыканием в одном уровне.

Наиболее высокая интенсивность движения отмечается в населенном пункте села Новокуровка. Анализ финансирования дорожного хозяйства населенных пунктов за период 2009 - 2012 годов показал, что средств на проведение ремонта и содержание автомобильных дорог местного значения выделялось крайне недостаточно. В 2010 - 2012 годах средств из местного бюджета на ямочный ремонт денег вообще не выделялось, на содержание дорог (механизированная уборка) было выделено  150 000 рублей.

В связи с недостаточным финансированием на протяжении многих лет автомобильные дороги местного значения не отвечают нормативным требованиям.

Наиболее актуальными проблемами дорожного хозяйства муниципального образования «Сельского поселения Новокуровка» являются:

1) несоответствие технических параметров и уровня инженерного оснащения  автомобильные дороги современным требованиям;

2) недостаточный объем ремонтных работ местных автомобильных дорог вследствие недостаточного финансирования;

3) недостаточный уровень развития сети автомобильных дорог в населенных пунктах, сдерживающий освоение территорий и темпы их социально-экономического развития;

4) отсутствие на большей части территории поселения автомобильных дорог с усовершенствованным покрытием, что затрудняет круглогодичный доступ жителей этих территорий к объектам инфраструктуры и соцкультбыта.

Для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения уровня жизни населения в муниципальном образовании необходимо совершенствование технического состояния местных автомобильных дорог, развитие существующих автомобильных дорог, обеспечивающих транспортные связи внутри населенных пунктов поселения.

При разработке Программы:

- проведен анализ современного состояния дорожной сети и дорожного хозяйства;

- разработан прогноз социально-экономического и транспортного развития поселения с целью выявления перспективных нагрузок на дорожную сеть в соответствии разрабатываемым генеральным  планом поселения;

- определена стратегия совершенствования и развития местных автомобильных дорог с целью повышения эффективности и надежности работы дорожного комплекса муниципального образования;

- определены необходимые объемы работ по строительству, реконструкции, ремонту и содержанию дорожной сети муниципального образования;

- обоснованы сроки, объемы и источники финансирования мероприятий Программы;

- сформированы перечень местных автомобильных дорог муниципального образования (Приложение1);

- план мероприятий по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог на территории муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка» в 2014-2018 годах. (Приложение 2).

- дана оценка ожидаемой социально-экономической и экологической эффективности реализации Программы.

При разработке Программы использовались документы, в которых определена стратегия развития дорожного хозяйства сельского поселения Новокуровка, программные документы социально-экономического развития муниципального образования, материалы ранее выполненных работ по развитию дорожной сети населенных пунктов поселения.

2. Цели и задачи Программы

Целями Программы являются:

- повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка»;

- обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов муниципального образования;

- определение стратегии развития дорожного хозяйства на территории поселения, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации.

Основные задачи Программы:

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети местных автомобильных дорог;

- обеспечение внутренних связей по местным автомобильным дорогам с учреждениями, населением

- совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог и улучшение инженерного обустройства для обеспечения безопасного транспортного и пешеходного движения.

План мероприятий долгосрочной целевой программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка» на 2014-2018 годы» приведен в Приложении 2 к Программе.

3. Потребности в развитии автомобильных дорог и дорожного хозяйства муниципального образования «Сельское поселение Новокуровка»

Главными целями развития муниципального образования являются сохранение наиболее благоприятных условий проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории, поэтому задачи Программы связаны с приоритетными направлениями социально-экономического и транспортного развития поселения.

Одними из приоритетных задач дорожной политики - совершенствование и развитие сети местных автомобильных дорог в населенных пунктах, обеспечение безопасного транспортного и пешеходного движения. Для решения указанных задач необходимо выполнить следующие мероприятия:

1). В селе Новокуровка:

- подготовить дефектные ведомости и сметы на текущий ремонт  автомобильной дороги по улице  Молодёжной 2,414 км и автомобильной дороги по улице  Спортивной 0,266 км, с.Новокуровка (Судбище) 0,500 км.

- осуществить текущий ремонт автомобильной дороги по ул. Молодёжная 2,414 км;

- осуществить  ремонтные работы с грунтощебёночным покрытием автомобильной дороги по ул. Спортивной протяжённостью 0, 266 км;

- осуществить ремонтные работы с грунтощебёночным покрытием автомобильной дороги по с.Новокуровка (Судбище) протяжённостью 0,500 км.

В селе Елань:

- подготовить дефектные ведомости и сметы  на ремонтные работы с грунтощебёночным покрытием автомобильной дороги по ул. Центральной  протяжённостью 0, 400 км;

- осуществить  ремонтные работы с грунтощебёночным покрытием автомобильной дороги по ул. Центральной  протяжённостью 0, 400 км.

В селе  Михайло-Лебяжье:

- подготовить дефектные ведомости и сметы  на ремонтные работы с грунтощебёночным покрытием автомобильной дороги по ул. Гражданской  протяжённостью 0, 500 км;

- осуществить  ремонтные работы с грунтощебёночным покрытием автомобильной дороги по ул. Гражданской  протяжённостью 0, 500 км.

- подготовить дефектные ведомости и сметы  на ремонтные работы с грунтощебёночным покрытием автомобильной дороги по ул. Молодежной протяжённостью 0, 300 км;

- осуществить  ремонтные работы с грунтощебёночным покрытием автомобильной дороги по ул. Молодежной  протяжённостью 0, 300 км.

- подготовить дефектные ведомости и сметы  на ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием автомобильной дороги по ул. Гражданской  протяжённостью 0, 300 км;

- осуществить  ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием автомобильной дороги по ул. Гражданской  протяжённостью 0, 300 км.

- подготовить дефектные ведомости и сметы  на ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием автомобильной дороги по ул. Советской  протяжённостью 0, 800 км;

- осуществить  ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием автомобильной дороги по ул. Советской  протяжённостью 0, 800 км.

На станции Чагра:

- подготовить дефектные ведомости и сметы  на ремонтные работы с грунтощебёночным покрытием автомобильной дороги по ул. Хлебная  протяжённостью 0, 300 км;

- осуществить  ремонтные работы с грунтощебёночным покрытием автомобильной дороги по ул. Хлебная  протяжённостью 0, 300 км.

Для выполнения нормативных объемов работ по ремонту местных автомобильных дорог (не учитывая их содержание) необходимы средства (в соответствии с Приложением 2), что позволит осуществлять:

- ремонт местных автомобильных дорог с целью повышения транспортно-эксплуатационных показателей дорожных покрытий (ровности, шероховатости, коэффициента сцепления и т.д.);

- обустройство местных автомобильных дорог необходимыми техническими средствами, организации дорожного движения (знаками, указателями),

- элементами дорожного сервиса и обустройства (автобусные остановки, освещение и т.д.).

Кроме того, на содержание местных автомобильных дорог (ликвидация зимней скользкости, уборка снега, замена дорожных знаков и т.д.) в настоящее время предусмотрено выделение средств по другим разделам из местного бюджета.

Однако такой уровень финансирования возможно значительно превысит возможности местного бюджета и инвестиционные объемы финансирования.

Эффективность осуществления дорожной политики в поселении будет непосредственно зависеть от возможностей финансового обеспечения развития дорожного комплекса и окончательные объемы финансирования будут определяться после выполнения проектов по каждому объекту, ремонта которого планируется данной Программой.

Финансовые ресурсы (местный бюджет 5%) и привлеченные инвестиционные средства, предусмотренные на обеспечение ремонта автомобильных дорог приведены в таблице.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

| ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Новокуровка муниципального района Хворостянский Самарской области |
| --- |
| № п/п | Наименование автомобильной дороги общего пользования | Идентификаци-онный номер | Общая протяжен-ность, км | В том числе | Территориальное расположение |
|  |  |  |  | асфальто- бетонные, км | грунтощебеночные | грунтовые, км |  |
| 1 | Дорога по ул. Гражданская с. Михайло - Лебяжье | 36-244-816-ОП-МП-0001 | 6,070 |  |  | 6,070 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Михайло - Лебяжье, ул. Гражданская |
| 2 | Дорога по ул. Молодежная с. Михайло - Лебяжье | 36-244-816-ОП-МП-0002 | 2.830 |  |  | 2.830 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Михайло - Лебяжье, ул. Молодежная |
| 3 | Дорога по ул. Речная с. Михайло - Лебяжье | 36-244-816-ОП-МП-0003 | 4.030 |  |  | 4.030 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Михайло - Лебяжье, ул. Речная |
| 4 | Дорога по ул. Советская с. Михайло - Лебяжье | 36-244-816-ОП-МП-0004 | 7.750 | 0.78 |  | 6.970 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Михайло - Лебяжье, ул. Советская |
| 5 | Дорога по ул. Центральная с. Михайло - Лебяжье | 36-244-816-ОП-МП-0005 | 1.708 |  |  | 1.780 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Михайло - Лебяжье, ул. Центральная |
|  | Итого по с. Михайло - Лебяжье |  | 22.388 | 0.78 | 0 | 21.608 |  |
| 6 | Дорога по ул. Кооперативная с. Новокуровка | 36-244-816-ОП-МП-0006 | 5.850 |  |  | 5.850 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Новокуровка, ул. Кооперативная |
| 7 | Дорога по ул. Молодежная с. Новокуровка | 36-244-816-ОП-МП-0007 | 9.390 | 4.66 |  | 4.730 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Новокуровка, ул. Молодежная |
| 8 | Дорога по ул. Набережная с. Новокуровка | 36-244-816-ОП-МП-0008 | 4.350 | 0.49 |  | 3.860 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Новокуровка, ул. Набережная |
| 0 | Дорога по ул. Полевая с. Новокуровка | 36-244-816-ОП-МП-0009 | 3.490 |  |  | 3.490 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Новокуровка, ул. Полевая |
| 11 | Дорога по ул. Садовая с. Новокуровка | 36-244-816-ОП-МП-0010 | 3.330 |  |  | 3.330 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Новокуровка, ул. Садовая |
| 11 | Дорога по ул. Свободы с. Новокуровка | 36-244-816-ОП-МП-0011 | 2.692 |  |  | 2.692 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Новокуровка, ул. Свободы |
| 12 | Дорога по ул. Советская с. Новокуровка | 36-244-816-ОП-МП-0012 | 8.590 | 3.07 |  | 5.520 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Новокуровка, ул. Советская |
| 13 | Дорога по ул. Спортивная с. Новокуровка | 36-244-816-ОП-МП-0013 | 4.370 | 1.840 |  | 2.530 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Новокуровка, ул. Спортивная |
|  | Итого по с. Новокуровка |  | 42.062 | 10.06 | 0 | 32.002 |  |
| 14 | Дорога по ул. Молодежная с. Елань | 36-244-816-ОП-МП-0014 | 2.390 |  |  | 2.390 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Елань, ул. Молодежная |
| 15 | Дорога по ул. Неверова с. Елань | 36-244-816-ОП-МП-0015 | 1.9 |  |  | 1.9 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Елань, ул. Неверова |
| 16 | Дорога по ул. Специалистов с. Елань | 36-244-816-ОП-МП-0016 | 3.520 | 1.47 |  | 2.05 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Елань, ул. Специалистов |
| 17 | Дорога по ул. Центральная с. Елань | 36-244-816-ОП-МП-0017 | 9.050 |  |  | 9.050 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, с. Елань, ул. Центральная |
|  | Итого по с. Елань |  | 16.860 | 1.47 | 0 | 15.390 |  |
| 18 | Дорога по ул. Железнодорожная ст. Чагра | 36-244-816-ОП-МП-0018 | 9.050 | 1.96 |  | 7.09 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, ст. Чагра, ул. Железнодорожная |
| 19 | Дорога по ул. Строительная ст. Чагра | 36-244-816-ОП-МП-0019 | 4.020 | 1.96 |  | 2.06 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, ст. Чагра, ул. Строительная |
| 20 | Дорога по ул. Хлебная ст. Чагра | 36-244-816-ОП-МП-0020 | 4.950 | 1.84 |  | 3.11 | 445594, Самарская область, Хворостянский район, ст. Чагра, ул. Хлебная |
|  | Итого по ст. Чагра |  | 18.020 | 5.760 | 0 | 12.260 |  |
|  | Итого по с. п. Новокуровка |  | 99.33 | 18.070 | 0 | 81.260 |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Объем работ по ремонту местных автомобильных дорог

| № п/п | Наименование объема работ | Срок выполнения работ | Объем финансирования, тыс. рублей | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ремонтные работы с грунто щебёночным покрытием по ул. Центральная с. Елань 186 м | 2014год (май - октябрь) | 546,2 | Администрация сельского поселения Новокуровка |
| 2 | Асфальтобетонная площадка 17 х 33, с.Новокуровка ул. Советская (центральная площадь) | 2014 год (май – октябрь) | 557,2 | Администрация сельского поселения Новокуровка |
| 3 | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильной дороги по ул.Молодёжной от ул.Советской 1214 м. | 2015 год (май-октябрь) | 1305,99 | Администрация сельского поселения Новокуровка |
| 4 | Ремонтные работы с грунто-щебёночным покрытием по ул. Центральная с. Елань 400 м | 2016 год (май-октябрь) | 828,00 | Администрация сельского поселения Новокуровка |
| 5 | Ремонтные работы с грунто-щебёночным покрытием по ул. Гражданская с. Михайло-Лебяжье 500 м | 2016 год (май-октябрь) | 861,00 | Администрация сельского поселения Новокуровка |
| 6 | Ремонтные работы с грунто-щебёночным покрытием по ул. Молодежная с. Михайло-Лебяжье 300 м | 2016 год (май-октябрь) | 650,00 | Администрация сельского поселения Новокуровка |
| 7 | Ремонтные работы с грунто щебёночным покрытием по ул. Хлебная ст. Чагра 300 м | 2017 год (май-октябрь) | 650,00 | Администрация сельского поселения Новокуровка |
| 8 | Ремонтные работы с грунто-щебёночным покрытием по ул. Советская с. Михайло-Лебяжье 800 м | 2017 год (май-октябрь) | 1511,00 | Администрация сельского поселения Новокуровка |
| 9 | Ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием по ул. Гражданская с. Михайло-Лебяжье 300 м | 2017 год (май-октябрь) | 650,00 | Администрация сельского поселения Новокуровка |
| 10 | Ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием с.Новокуровка (Судбище) 500 м | 2018 год (май-октябрь) | 1468,28 | Администрация сельского поселения Новокуровка |
| 11 | Ремонтные работы с грунтощебеночным покрытием с.Новокуровка ул. Спортивная 266 м | 2018 год (май-октябрь) | 781,72 | Администрация сельского поселения Новокуровка |